| CUADRO INFORMATIVO DE OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MONTO CONTRATADO (USD) |  |  |  |  | 346.652,19 |  |  |  |
| MONTO ANTICIPADO (50%) (USD) |  |  |  |  | 173.326,09 |  |  |  |
| ITEM | PROGRAMADO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  |
|  | MONTO PARCIAL | MONTO ACUMULADO | % PARCIAL | % ACUMULADO | MONTO PARCIAL | MONTO ACUMULADO | % PARCIAL | % ACUMULADO |
| Planilla 1 | 66.571,33 |  | 19,20 | 19,20 | 56.820,71 |  | 16,39 | 16,39 |
| Planilla 2 | 136.645,87 |  | 39,42 | 58,62 | 136.746,16 | 193.566,87 | 39,45 | 55,84 |
| Planilla 3 | 143.434,99 |  | 41,38 | 100,00 | 86.630,44 | 281.731,80 | 25,43 | 81,27 |

Ing. Sara Ochoa                                                                       Ing. Mauricio Supe

Fiscalizadora Empudepro Tena EP                   Procurador Común Consorcio Tena

Contratista